宁波市肉菜流通追溯体系建设

项目初步验收方案

附件一

验收统表_018

宁波市肉菜流通追溯体系建设项目初步验收报审表

项目名称（子项目）：                                           编号：

初验报审（承建单位填写）

致： （业主、监理单位） 我方已按合同要求完成了 工程，经自检合格，现报上该工程初步验收报审表，请审核并根据合同有关要求组织初步验收。 附件：宁波市肉菜流通追溯体项目建设文档资料 承建单位会签 单位（盖章）： 项目经理（签字）： 日期： 单位（盖章）： 项目经理（签字）： 日期： 单位（盖章）： 项目经理（签字）： 日期： 单位（盖章）： 项目经理（签字）： 日期：

监理单位审核意见

监理单位（盖章）：____________ 总监理工程师（签字）：____________ 日 期 ：____________

业主单位审批意见

业主单位（盖章）：____________ 代表（签字）：____________ 日 期 ：____________

本表一式叁份，签证后业主单位、承建单位、监理单位各壹份。

附件二

宁波市肉菜流通追溯体系建设项目节点现场验收细则

| 序号 | 审核内容 |  |  | 审核依据 | 审核步骤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件 | 设计及施工 |  | 招投标文件、《节点施工平面图》 | （1）验收小组审核节点实际点位分部，线路走向、管线铺设方式与图纸的一致性。 （2）依据《宁波市肉菜流通追溯体系项目初验通过标准》，验收小组讨论形成本条款的现场验收结论 |
| 2 |  | 硬件设备到货 |  | 招投标文件、《节点设备安装明细表》 | （1）验收小组审核到货设备的数量、品牌、型号 （2）依据《宁波市肉菜流通追溯体系项目初验通过标准》，验收小组讨论形成本条款的现场验收结论 |
| 3 |  | 硬件设备可用 |  | 招投标文件、《节点网络规划》、《设备配置说明》、《节点IP配置表》 | （1）验收小组审核到货设备是否加电正常运行 （2）验收小组审核节点设备配置情况 （3）依据《宁波市肉菜流通追溯体系项目初验通过标准》，验收小组讨论形成本条款的现场验收结论 |
| 4 | 软件安装 |  |  | 招投标文件、《软件安装说明》 | （1）验收小组审核设备系统软件、应用软件的安装、使用情况 （2）依据《宁波市肉菜流通追溯体系项目初验通过标准》，验收小组讨论形成本条款的现场验收结论 |
| 5 | 溯源秤到货及配置 |  |  | 招投标文件、《溯源秤安装配置表》、计量检测报告 | （1）验收小组审核溯源秤到货数量、品牌型号 （2）验收小组审核溯源秤是否均通过计量检测 （3）验收小组审核场内溯源秤版本是否已更新 （4）依据《宁波市肉菜流通追溯体系项目初验通过标准》，验收小组讨论形成本条款的现场验收结论 |
| 6 | 局域网性能 |  |  | 《节点局域网测试记录》 | （1）验收小组现场测试局域网的连通性、丢包率、延时 （2）依据《宁波市肉菜流通追溯体系项目初验通过标准》，验收小组讨论形成本条款的现场验收结论 |
| 7 | 追溯链条 |  |  | 招投标文件、《节点追溯链条测试记录》 | （1）根据《节点追溯链条测试记录》，验收小组现场通过查询软件审核节点历史追溯链条的合成情况 （2）验收小组现场测试追溯链条 （3）依据《宁波市肉菜流通追溯体系项目初验通过标准》，验收小组讨论形成本条款的现场验收结论 |
| 8 | 节点培训 |  |  | 招投标文件、《节点培训记录》、《软件操作手册》、《溯源秤操作手册》 | （1）验收小组审核节点培训开展情况 （2）验收小组现场审核操作手册发放情况 （3）验收小组根据管理员及经营户操作追溯系统的熟练性、准确性，审核节点培训质量 （4）依据《宁波市肉菜流通追溯体系项目初验通过标准》，验收小组讨论形成本条款的现场验收结论 |
| 9 | ★机房 |  | 防雷接地 | 《智能系统子系统检测记录表》、《电器接地电阻测试记录》 | （1）验收小组依据《智能系统子系统检测记录表》，审核机房智能子系统完工质量 （2）依据《宁波市肉菜流通追溯体系项目初验通过标准》，验收小组讨论形成本条款的现场验收结论 |
| 10 |  |  | 视频监控 | 《智能系统子系统检测记录表》 |  |
| 11 |  |  | 综合布线 | 《智能系统子系统检测记录表》 |  |
| 12 | 文档资料 |  |  | 追溯节点建设文档、《宁波市肉菜流通追溯体系建设项目验收文档标准》 | （1）验收小组依据《宁波市肉菜流通追溯体系建设项目验收文档标准》，审核节点建设文档的完整性 （2）依据《宁波市肉菜流通追溯体系项目初验通过标准》，验收小组讨论形成本条款的现场验收结论 |

注：1、★为可选项，节点建设内容中含机房建设的需要进行检测

验收统表_004

宁波市肉菜流通追溯体系建设项目         （县市区）

（节点）现场验收记录表

项目名称（子项目）：                                                编号：

| 业主单位： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 集成单位： |  |  | 软件开发单位： |  |  |  |
| 溯源秤供应商： |  |  | 监理单位： |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 验收记录 |  | 施工单位 检查评定 | 监理单位 检查评定 | 备注 |
| 1 | 设计及施工 | 共 项；符合要求 项 |  | 通过/不通过 | 通过/不通过 |  |
| 2 | 设备到货 | 共 项，符合要求 项； |  | 通过/不通过 | 通过/不通过 |  |
| 4 | 设备可用 | 共 项；符合要求 项 |  | 通过/不通过 | 通过/不通过 |  |
| 6 | 局域网性能 | 共 项；符合要求 项 |  | 通过/不通过 | 通过/不通过 |  |
| 7 | 追溯链条合成 | 共 项； 符合要求 项 |  | 通过/不通过 | 通过/不通过 |  |
| 8 | 机房子系统检测（可选） | 共 项；经测 项；符合要求 项 |  | 通过/不通过 | 通过/不通过 |  |
| 9 | 溯源秤 | 共 项；符合要求 项 |  | 通过/不通过 | 通过/不通过 |  |
| 10 | 软件安装 | 共 项；符合要求 项 |  | 通过/不通过 | 通过/不通过 |  |
| 11 | 节点培训 | 共 项；符合要求 项 |  | 通过/不通过 | 通过/不通过 |  |
| 12 | 文档资料 | 共 项；符合要求 项 |  | 通过/不通过 | 通过/不通过 |  |
| 验 收 结 论 |  | 集成单位项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 溯源秤供应商代表： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 软件开发单位代表： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 、 |  | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 业主单位项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |

本表一式伍份，集成单位、溯源秤供应商、软件开发单位、监理单位、业主单位各壹份。

附件三

宁波市肉菜流通追溯体系建设项目软件验收细则

| 序号 | 审核内容 |  | 审核依据 | 审核步骤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件需求 |  | 招投标文件、《全国肉类蔬菜流通追溯体系运行规范》《软件需求规格说明书》 | （1）验收小组审核软件需求是否经过业主单位、监理单位的确认 （2）验收小组审核软件需求与招标文件、商务部规范的一致性 （3）依据《宁波市肉菜流通追溯体系项目初验通过标准》，验收小组讨论形成本条款的现场验收结论 |
| 2 | 软件设计审核 |  | 《软件概要设计说明书》、《软件详细设计说明书》、《软件数据库设计说明书》 | （1）验收小组审核软件设计与招投标文件、商务部规范的一致性 （2）验收小组审核软件设计是否经过监理单位确认 （3）依据《宁波市肉菜流通追溯体系项目初验通过标准》，验收小组讨论形成本条款的现场验收结论 |
| 3 | 软件测试 | 功能测试 | 《软件测试方案》、《功能测试用例》、《软件测试报告》 《节点数据上传测试记录》 | （1）验收小组审核软件是否通过业主方、监理方、承建单位的共同测试。 （2）验收小组审核软件测试方案的合理性、完备性，测试结果的有效性。 （3）验收小组对功能用例进行抽测，由软件开发单位执行用例，验收小组现场审核用例执行结果。 （4）依据《宁波市肉菜流通追溯体系项目初验通过标准》，验收小组讨论形成本条款的现场验收结论 |
| 4 |  | 系统间数据一致性测试 |  |  |
| 5 |  | 溯源秤接口测试 |  |  |
| 6 |  | 软件回归测试 |  |  |
| 7 | 软件培训 |  | 《软件培训方案》、《软件培训记录》、《软件操作手册》 | （1）验收小组审核软件方案的完整性、合理性，与招投标文件的一致性 （2）验收小组审核软件子系统操作手册的完整性、可读性 （3）依据《宁波市肉菜流通追溯体系项目初验通过标准》，验收小组讨论形成本条款的现场验收结论 |
| 8 | 软件安装维护 |  | 《软件运行维护手册》 | （1）验收小组审核软件运维方案的合理性、完备性 （2）依据《宁波市肉菜流通追溯体系项目初验通过标准》，验收小组讨论形成本条款的现场验收结论 |

验收统表_025

宁波市肉菜流通追溯体系建设项目软件验收记录

项目名称（子项目）：                                              编号：

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位： |  |  | 监理单位： |  |  |  |
| 集成单位： |  |  | 软件开发单位： |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 验收记录 |  | 施工单位检查评定 | 监理单位 检查评定 | 备注 |
| 1 | 软件需求确认 | 共 项；符合要求 项 |  | 通过/不通过 | 通过/不通过 |  |
| 2 | 软件设计审核 | 共 项；符合要求 项 |  | 通过/不通过 | 通过/不通过 |  |
| 3 | 软件功能测试 | 共 项；符合要求 项 |  | 通过/不通过 | 通过/不通过 |  |
| 4 | 应用系统数据一致性测试 | 共 项；符合要求 项 |  | 通过/不通过 | 通过/不通过 |  |
| 5 | 溯源秤接口测试 | 共 项；符合要求 项 |  | 通过/不通过 | 通过/不通过 |  |
| 6 | 软件回归测试 | 共 项；符合要求 项 |  | 通过/不通过 | 通过/不通过 |  |
| 7 | 软件培训 | 共 项；符合要求 项 |  | 通过/不通过 | 通过/不通过 |  |
| 8 | 资料提交 | 共 项；符合要求 项 |  | 通过/不通过 | 通过/不通过 |  |
| 验 收 结 论 |  | 集成单位项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 软件开发单位项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 、 |  | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 业主单位项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |

本表一式伍份，集成单位、软件单位、监理单位、业主单位各一份

附件四

宁波市肉菜流通追溯体系建设项目广域网验收标准

| 序号 | 审核项目 |  | 审核标准 | 实施步骤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路接入 |  | 招投标文件、《广域网接入记录》 | （1）验收小组现场审核线路接入数量 （2）依据《宁波市肉菜流通追溯体系项目初验通过标准》，验收小组讨论形成本条款的现场验收结论 |
| 2 | 线路测试 | 网络实测带宽 | 《广域网测试方案》、《广域网测试报告》、《广域网测试记录》 | （1）验收小组审核广域网是否通过业主方、监理方、承建单位的共同测试。 （2）验收小组审核广域网测试方案的合理性、完备性，测试结果的有效性。 （3）验收小组对线路性能进行抽测，由网络运营商操作，验收小组现场审核测试结果。 （4）依据《宁波市肉菜流通追溯体系项目初验通过标准》，验收小组讨论形成本条款的现场验收结论 |
| 3 |  | 网络连通性 |  |  |
| 4 |  | 网络延时 |  |  |
| 5 |  | 网络丢包率 |  |  |
| 6 | 线路维护 | 线路巡检 | 《广域网运维方案》、《广域网巡检记录》 | （1）验收小组对广域网运维方案的合理性、完备性进行审核 （2）验收小组对线路巡检执行情况进行审核 （3）依据《宁波市肉菜流通追溯体系项目初验通过标准》及现场审核情况，由监理方牵头，各方共同讨论决定本条款的现场验收结论 |

验收统表_026

宁波市肉菜流通追溯体系建设项目广域网验收记录

编号：

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位： |  |  | 监理单位： |  |  |  |
| 集成单位： |  |  | 网络供应商： |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 验收记录 |  | 施工单位 检查评定 | 监理单位 检查评定 | 备注 |
| 1 | 线路接入 | 共接入 节点 |  | 通过/不通过 | 通过/不通过 |  |
| 2 | 线路测试 | 共 个节点，经测 个节点，符合要求 个节点 |  | 通过/不通过 | 通过/不通过 |  |
| 3 | 线路巡检 | 共巡检 次，符合要求 次 |  | 通过/不通过 | 通过/不通过 |  |
| 4 | 故障响应 | 共 项，经查 项，符合要求 项 |  | 通过/不通过 | 通过/不通过 |  |
| 5 | 文档资料 | 共 项，经查 项，符合要求 项 |  | 通过/不通过 | 通过/不通过 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 结 论 |  | 集成单位项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 网络运营商项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 、 |  | 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 业主单位项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |

本表一式肆份，集成单位、网络供应商、监理单位、业主单位各一份。

附件五

宁波市肉菜流通追溯体系建设项目验收文档标准

（一）市贸易局子项目验收文档

1、承建单位文档

| 序号 | 文档类型 | 文档名称 | 提交单位 | 签署要求 | 文档模版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、软件文档 |  |  |  |  |  |
| 1 | 开工文档 | 开工报审 | 软件单位 | 三方签署 | 验收统表_001 |
| 2 |  | 软件施工组织方案 |  | 软件单位盖章 | 《文档编写规范》 |
| 3 | 设计文档 | 软件需求规格说明书 |  | 软件、业主签署 | 《文档编写规范》 |
| 4 |  | 软件概要设计说明书 |  | 软件单位盖章 | 《文档编写规范》 |
| 5 |  | 软件详细设计说明书 |  | 软件单位盖章 | 《文档编写规范》 |
| 6 |  | 软件数据库设计说明书 |  | 软件单位盖章 | 《文档编写规范》 |
| 7 | 测试文档 | 测试方案 |  | 软件单位盖章 | 《文档编写规范》 |
| 8 |  | 功能测试用例 |  | 软件单位盖章 | 《文档编写规范》 |
| 9 |  | 内部功能测试报告 |  | 软件单位盖章 | 《文档编写规范》 |
| 10 |  | 溯源秤接口测试用例 |  | 软件单位盖章 | 《文档编写规范》 |
| 11 |  | 内部接口测试报告 |  | 软件单位盖章 | 《文档编写规范》 |
| 12 |  | 项目三方测试报告 |  | 三方签署 | 《文档编写规范》 |
| 13 |  | 节点数据上传测试记录 |  | 三方签署 | 验收统表_017 |
| 14 | 报审文档 | 支付申请 |  | 三方签署 | 验收统表_015 |
| 15 |  | 工程变更单 |  | 三方签署 | 验收统表_014 |
| 16 | 培训文档 | 软件培训方案 |  | 软件单位盖章 | 《文档编写规范》 |
| 17 |  | 软件用户手册 |  | 软件单位盖章 | 《文档编写规范》 |
| 18 |  | 软件培训记录 |  | 软件单位盖章 | 验收统表_012 |
| 19 | 维护文档 | 软件安装手册 |  | 软件单位盖章 | 《文档编写规范》 |
| 20 |  | 软件维护手册 |  | 软件单位盖章 | 《文档编写规范》 |
| 二、广域网文档 |  |  |  |  |  |
| 1 | 开工文档 | 开工报审 | 网络 运营商 | 三方签署 | 验收统表_001 |
| 2 |  | 项目施工组织方案 |  | 运营商盖章 | 《文档编写规范》 |
| 3 | 设计文档 | 广域网组网方案 |  | 运营商盖章 | 《文档编写规范》 |
| 4 | 测试文档 | 广域网测试方案 |  | 运营商盖章 | 《文档编写规范》 |
| 5 |  | 广域网测试记录表 |  | 三方签署 | 验收统表_019 |
| 6 |  | 广域网测试报告 |  | 运营商盖章 | 《文档编写规范》 |
| 7 | 建设文档 | 广域网线路接入记录表 |  | 三方签署 | 验收统表_027 |
| 8 | 维护文档 | 广域网巡检记录 |  | 运营商签署 | 验收统表_028 |
| 9 |  | 网络故障应对方案 |  | 运营商盖章 | 《文档编写规范》 |
| 10 | 总结文档 | 项目建设总结 |  | 运营商盖章 | 《文档编写规范》 |
| 三、市级节点文档 |  |  |  |  |  |
| 1 | 开工文档 | 开工报审 | 集成单位 | 三方签署 | 验收统表_001 |
| 2 |  | 施工组织方案 |  | 集成单位盖章 | 《文档编写规范》 |
| 3 | 建设汇总文档 | 追溯节点建设表 |  | 三方签署 | 验收统表_002 |
| 4 |  | 设备安装汇总表 |  | 三方签署 | 验收统表_003 |
| 5 | 节点文档（各节点一份） | 节点施工平面图 |  | 集成、监理盖章 | 《文档编写规范》 |
| 7 |  | 节点网络规划 |  | 集成单位盖章 | 《文档编写规范》 |
| 8 |  | 节点设备安装明细表 |  | 三方签署 | 验收统表_005 |
| 9 |  | 节点溯源秤安装明细表 | 溯源秤厂家 | 三方签署 | 验收统表_006 |
| 10 |  | 秤软件需求规格说明书 |  | 溯源秤盖章 | 《文档编写规范》 |
| 11 |  | 秤软件详细设计说明书 |  | 溯源秤盖章 | 《文档编写规范》 |
| 12 |  | 节点设备配置文档 | 集成单位 | 集成单位盖章 | 《文档编写规范》 |
| 13 |  | 节点软件安装说明 | 软件单位 | 三方签署 | 验收统表_007 |
| 14 |  | 节点IP配置表 | 集成单位 | 集成单位盖章 | 验收统表_008 |
| 15 |  | 节点局域网测试记录 |  | 三方签署 | 验收统表_009 |
| 16 |  | 隐蔽工程随工检测记录 |  | 集成、监理盖章 | 验收统表_011 |
| 17 |  | 智能系统检测记录表 |  | 集成、监理盖章 | 验收统表_020 |
| 18 |  | 电器动力设备试运行记录 |  | 集成、监理盖章 | 验收统表_021 |
| 19 |  | 空调制冷试运转调试记录 |  | 集成、监理盖章 | 验收统表_022 |
| 20 |  | 电气接地电阻测试记录 |  | 集成、监理盖章 | 验收统表_023 |
| 21 |  | 节点数据上传测试记录 |  | 三方签署 | 验收统表_017 |
| 22 |  | 节点培训记录 |  | 受训人签署 | 验收统表_012 |
| 23 | 报审文档 | 设备报审表 |  | 集成、监理盖章 | 验收统表_013 |
| 24 |  | 工程变更单 |  | 三方签署 | 验收统表_014 |
| 25 |  | 支付申请 |  | 三方签署 | 验收统表_015 |
| 四、子项目验收记录 |  |  |  |  |  |
| 1 | 初验记录 | 软件现场验收记录 | 软件单位 | 三方签署 | 验收统表_025 |
| 2 |  | 软件合同专项验收报告 |  | 三方签署 | 验收统表_024 |
| 3 |  | 广域网现场验收记录 | 网络运营商 | 三方签署 | 验收统表_026 |
| 4 |  | 广域网专项验收报告 |  | 三方签署 | 验收统表_024 |
| 5 |  | 节点现场验收记录 | 集成单位 | 三方签署 | 验收统表_004 |
| 6 |  | 集成合同专项验收报告 |  | 三方签署 | 验收统表_024 |
| 7 |  | 子项目初验报告 |  | 三方签署 | 验收统表_016 |
| 8 | 建设总结 | 软件开发总结 | 软件单位 | 软件单位盖章 | 《文档编写规范》 |
| 9 |  | 广域网建设总结 | 运营商 | 运营商盖章 | 《文档编写规范》 |
| 10 |  | 硬件集成总结报告 | 集成单位 | 集成单位盖章 | 《文档编写规范》 |
| 11 | 报审文档 | 初步验收报审表 | 集成单位 | 三方签署 | 验收统表_018 |

2、监理单位文档

| 序号 | 文档类型 | 文档名称 | 提交单位 | 签署要求 | 文档模版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总结文档 | 监理总结报告 | 监理单位 | 监理盖章 | 监理模版 |
| 2 | 指令文档 | 监理通知单 |  | 三方签署 |  |
| 3 |  | 工作联系单 |  | 三方签署 |  |
| 4 |  | 质量抽查记录 |  | 监理签署 |  |
| 5 |  | 专题报告 |  | 三方签署 |  |
| 6 | 纪要文档 | 会议纪要 |  | 三方签署 |  |
| 7 |  | 工程备忘录 |  | 三方签署 |  |
| 8 | 过程文档 | 设备开箱记录 |  | 三方签署 |  |
| 9 |  | 旁站记录 |  | 三方签署 |  |
| 10 |  | 监理周报 |  | 三方签署 |  |

3、业主单位文档

| 序号 | 文档类型 | 文档名称 | 提交单位 | 签署要求 | 文档模版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总结文档 | 建设工作总结 | 业主单位 | 业主盖章 | 《文档编写规范》 |
| 2 | 立项文档 | 立项申请 |  | 正式发文 | 无 |
| 3 |  | 立项批复文件 |  |  |  |
| 4 |  | 建设方案 |  |  |  |
| 5 | 招投标文件 | 招标文件 |  | 正式发文 正式发文 |  |
| 6 |  | 投标文件 |  |  |  |
| 7 |  | 合同文件 |  |  |  |
| 8 | 审批文件 | 关于采购变更申请 |  |  |  |
| 9 |  | 关于采购变更的批复 |  |  |  |

（二）县市区子项目验收文档

1、承建单位文档

| 序号 | 文档名称 | 提交单位 | 签署要求 | 文档编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、子项目开工文档 |  |  |  |  |
| 1 | 溯源秤开工报审表 | 溯源秤厂家 | 三方签署 | 验收统表_001 |
| 2 | 溯源秤施工组织方案 |  | 溯源秤厂家盖章 | 《文档编写规范》 |
| 3 | 硬件集成开工报审表 | 集成单位 | 三方签署 | 验收统表_001 |
| 4 | 硬件集成施工组织方案 |  | 集成单位盖章 | 《文档编写规范》 |
| 二、县市区建设汇总文档 |  |  |  |  |
| 1 | 县市区追溯节点建设表 | 集成单位 | 三方签署 | 验收统表_002 |
| 2 | 县市区设备安装汇总表 | 集成单位 | 三方签署 | 验收统表_003 |
| 三、追溯节点建设文档（各节点一份） |  |  |  |  |
| 1 | 节点施工平面图 | 集成单位 | 集成单位盖章 | 《文档编写规范》 |
| 2 | 节点网络规划 | 集成单位 | 集成单位盖章 | 《文档编写规范》 |
| 3 | 节点设备安装明细表 | 集成单位 | 三方签署 | 验收统表_005 |
| 4 | 节点溯源秤安装明细表 | 溯源秤厂家 | 三方签署 | 验收统表_006 |
| 5 | 秤软件需求规格说明书 |  | 溯源秤盖章 | 《文档编写规范》 |
| 6 | 秤软件详细设计说明书 |  | 溯源秤盖章 | 《文档编写规范》 |
| 7 | 节点设备配置文档 | 集成单位 | 集成单位盖章 | 《文档编写规范》 |
| 8 | 节点软件安装说明 | 软件单位 | 软件、集成签署 | 验收统表_007 |
| 9 | 节点IP配置表 | 集成单位 | 集成盖章 | 验收统表_008 |
| 10 | 节点局域网测试记录 | 集成单位 | 三方签署 | 验收统表_009 |
| 11 | 节点追溯链条测试记录 | 集成单位 | 三方签署 | 验收统表_010 |
| 12 | 隐蔽工程随工检测记录 | 集成单位 | 集成、监理签署 | 验收统表_011 |
| 13 | 节点培训记录 | 培训单位 | 受训人签署 | 验收统表_012 |
| 四、报审文档 |  |  |  |  |
| 1 | 硬件设备报审表 | 集成单位 | 集成、监理签署 | 验收统表_013 |
| 2 | 溯源秤设备报审表 | 溯源秤厂家 | 秤厂家、监理签署 | 验收统表_013 |
| 3 | 工程变更单 | 变更提出方 | 三方签署 | 验收统表_014 |
| 4 | 支付申请 | 支付申请方 | 三方签署 | 验收统表_015 |
| 五、培训文档 |  |  |  |  |
| 1 | 培训方案 | 集成单位 | 集成单位盖章 | 《文档编写规范》 |
| 2 | 溯源秤使用手册 | 溯源秤厂家 | 溯源秤厂家盖章 | 《文档编写规范》 |
| 3 | 软件使用手册 | 软件单位 | 软件单位盖章 | 《文档编写规范》 |
| 六、维护文档 |  |  |  |  |
| 1 | 硬件维护手册 | 集成单位 | 集成单位盖章 | 《文档编写规范》 |
| 2 | 溯源秤维护手册 | 溯源秤厂家 | 溯源秤厂家盖章 | 《文档编写规范》 |
| 七、验收文档 |  |  |  |  |
| 1 | 集成单位总结材料 | 集成单位 | 集成单位盖章 | 《文档编写规范》 |
| 2 | 溯源秤单位总结材料 | 溯源秤厂家 | 溯源秤厂家盖章 | 《文档编写规范》 |
| 3 | 初步验收申请 | 集成单位 | 三方签署 | 验收统表_018 |
| 4 | 专项验收报告（合同） | 合同乙方 | 三方签署 | 验收统表_024 |
| 5 | 节点初步验收记录 | 集成单位 | 三方签署 | 验收统表_004 |
| 6 | 初步验收报告 | 集成单位 | 三方签署 | 验收统表_016 |

2、监理单位文档

| 序号 | 文档类型 | 文档名称 | 提交单位 | 签署要求 | 文档模版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总结文档 | 监理总结报告 | 监理单位 | 监理盖章 | 监理模版 |
| 2 | 指令文档 | 监理通知单 |  | 三方签署 |  |
| 3 |  | 工作联系单 |  | 三方签署 |  |
| 4 |  | 质量抽查记录 |  | 监理签署 |  |
| 5 |  | 专题报告 |  | 三方签署 |  |
| 6 | 纪要文档 | 会议纪要 |  | 三方签署 |  |
| 7 |  | 工程备忘录 |  | 三方签署 |  |
| 8 | 过程文档 | 设备开箱记录 |  | 三方签署 |  |
| 9 |  | 旁站记录 |  | 三方签署 |  |
| 10 |  | 监理周报 |  | 三方签署 |  |

3、业主单位文档

| 序号 | 文档类型 | 文档名称 | 提交单位 | 签署要求 | 文档模版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总结文档 | 建设工作总结 | 业主单位 | 业主盖章 | 《文档编写规范》 |
| 2 | 审批文件 | 关于项目变更的申请 |  |  |  |
| 3 |  | 关于项目变更的批复 |  |  |  |

附件六

验收统表_016

宁波市肉菜流通追溯体系建设项目初步验收报告

项目名称（子项目）：                                          编号：

| 验收内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参与验收单位 | 业主单位 |  |  |  |
|  | 集成单位 |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |  |
| 集成单位(盖章)： 代表人（签字）： 日期： |  |  | 软件开发单位(盖章)： 代表人（签字）： 日期： | 业主单位(盖章)： 代表人（签字）： 日期： |
| 监理单位(盖章)： 代表人（签字）： 日期： |  |  | 单位(盖章)： 代表人（签字）： 日期： | 单位(盖章)： 代表人（签字）： 日期： |

本表份数根据签收单位数量确定，各承建单位壹份、监理单位壹份、业主方贰份

附件七

宁波市肉菜流通追溯体系建设项目初步验收通过标准

（一）项目初步验收通过标准

●项目范围内所有子项目均通过初步验收，且形成初步验收报告

（二）子项目初步验收通过标准

1、县（市）区子项目通过标准

1）节点建成率达100%

节点建成率=已经建成节点数合同约定或变更后约定的需要建设的节点数

其中节点建成标准详见本文第三节

2）项目文档完备率100%

项目文档完备率=审核通过的项目文档数规定提交的项目文档数

其中规定提交的项目文档数详见《宁波市肉菜流通追溯体系建设项目验收文档标准》

2、市级子项目通过标准

1）节点建成率率达100%

节点建成率=已经建成节点数合同约定或变更后约定的需要建设的节点数

其中节点建成标准详见本文第三节

2）软件系统已建成

软件系统已建成，且具备验收结论为通过的《宁波市肉菜流通追溯体系建设项目软件验收记录》。软件系统建成标准详见本文第四节。

3）广域网系统已建成

广域网系统已建成，且具备验收结论为通过的《宁波市肉菜流通追溯体系建设项目广域网验收记录》。广域网系统建成标准详见本文第五节。

（三）节点建成标准

节点建成包括设计及施工、设备到货、设备可用、网络性能、追溯链条合成、溯源秤、软件安装、节点培训、文档资料要求等9个部门，每个部分均符合要求后则节点建成。

1）设计及施工要求

●节点具备施工平面图；

●节点施工平面图经集成单位、监理单位签章确认；

●节点实际点位的分布，线路的数量、长度、走向、布线穿管方式与施工平面图一致；

2）设备到货要求

●到货设备的品牌、型号、数量与合同约定或变更约定一致

●关键设备全部到货，设备种类详见《宁波市肉菜流通追溯体系建设项目节点关键设备表》（附件7.1）

●节点到货设备的总金额大于合同约定（或变更后约定）节点设备总金额的90%

3）设备可用要求

●到货设备均已上架且加电运行，设备指示灯显示正常

●所有设备按照项目招标要求、节点规划要求完成服务器、路由器、交换机等设备的安装配置工作，且满足追溯系统要求

4）局域网性能要求

●溯源秤和查询机与服务器、管理电脑、网关均可连通

●通过管理电脑访问溯源秤及其他设备，网络延时不超过10ms

●通过管理电脑访问溯源秤及其他设备,无线网络丢包率不高于5%；有线网络丢包率不高于1%

5）追溯链条合成要求

●要求节点追溯链条合成率达100%

其中：追溯链条合成率=节点追溯链条实际合成数节点追溯链条要求合成数

各类型节点追溯链条要求合成数详见《宁波市肉菜流通追溯节点建设项目节点追溯链条合成要求》（附件7.2），其中未建成生猪定点屠宰场或肉菜批发市场的县市区的节点可与城区内的市蔬菜批发市场、方兴屠宰场（或北仑屠宰场）、市肉禽蛋批发市场形成追溯链条。

6）溯源秤要求

●合同约定或变更后约定的溯源秤全部到货，品牌、型号、数量与合同约定或变更约定一致

●场内溯源秤均通过质监部门的计量检测

●溯源台秤软件版本已更新

7）软件安装要求

●操作系统、数据库软件等基础软件已安装，安装版本与采购版本一致。

●应用软件已安装，版本已更新。

●应用软件可正常使用

8）节点培训要求

●节点追溯系统管理人员的软件培训已完成且具备培训记录，管理人员可准确熟练操作追溯系统

●节点经营户溯源秤操作培训已完成且具备培训记录，经营户可准确熟练操作溯源台秤

●节点培训手册均发放

9）文档资料要求

●追溯节点建设文档均齐全且通过审核，文档提交要求详见《宁波市肉菜流通追溯体系建设项目验收文档标准》

（四）软件系统建成标准

软件系统建成包括软件需求、软件设计、软件功能覆盖、系统间数据一致、外部溯源秤接口、软件培训、软件安装维护、文档资料等8部分。每个部分均符合要求后则软件系统建成。

1）软件需求

●软件需求功能及性能均已覆盖招投标文件、合同文件的要求，且符合《全国肉类蔬菜流通追溯体系运行规范》的要求

●软件需求规格说明书的内容经过业主方、软件开发单位签字确认

●软件需求规格说明书已具备监理方出具的文档审核通过意见

2）软件设计

●软件架构设计与招投标要求一致

●软件数据采集与存储设计符合《全国肉类蔬菜流通追溯体系运行规范》

●软件设计已具备监理方出具的文档审核通过意见

3）软件功能覆盖率

●关键功能覆盖率达100%，详见《宁波市肉菜流通追溯体系建设项目软件关键功能表》（附件7.3）

●整体功能覆盖率不低于95%

4）系统间数据一致

●节点编码、经营户备案信息、溯源秤登记数量与城市管理平台完全一致

●节点历史进场笔数、交易笔数与城市管理平台一致

●节点追溯数据一小时内上传至城市管理平台

5）外部溯源秤接口

●溯源秤与应用系统按照约定规则进行数据交互，数据无丢失且信息一致

6）软件回归测试

●软件功能测试、数据一致性测试、外部溯源秤接口测试过程中发现问题均解决，且通过业主方、监理方确认

7）软件培训

●软件培训方案明确，且具备监理审核通过的《文档审核意见》

●软件操作手册齐全，且具备监理审通过的《文档审核意见》

●各节点各追溯子系统均已完成软件操作培训，且具备培训记录

8）软件安装维护

●软件具备清晰的安装流程说明

●软件故障等级及应对方案明确

●软件运维方式、人员组织、维修申请及响应方式明确

9）资料完备

●追溯节点建设文档均齐全且通过审核，文档提交要求详见《宁波市肉菜流通追溯体系建设项目验收文档标准》

（五）广域网系统建成标准

广域网系统建成包括线路接入、线路性能、线路维护等2个部分。每个部分均符合要求后则软件系统建成。

1）线路接入要求

●线路接入率达90%

其中：线路接入率=已接入且性能符合要求的广域网线路数合同约定或变更约定的广域网线路数

2）线路性能要求

●线路实测带宽不低于2M

●线路均可连通

●线路延时不超过50ms

3）线路维护要求

●每月巡检抽查10%的线路，半年普查一次，每年年检一次，且形成《线路巡检记录》

●广域网故障等级及应对方案明确

●广域网运维方式、人员组织、维修申请及响应方式明确

附件7.1

宁波市肉菜流通追溯体系建设项目节点关键设备表

| 序号 | 节点类型 | 关键设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城市管理平台 | 服务器 |
| 2 |  | 机柜 |
| 3 |  | 路由器 |
| 4 |  | 核心交换机 |
| 5 |  | IPS |
| 6 |  | 千兆防火墙 |
| 7 |  | 存储设备 |
| 8 |  | 虚拟带库 |
| 9 |  | 备份软件 |
| 10 |  | 中心机房电脑 |
| 11 |  | 光纤交换机 |
| 12 |  | 光纤通道卡 |
| 13 |  | 液晶显示屏 |
| 14 |  | 配电系统 |
| 15 |  | 机房装修 |
| 16 |  | PDS布线系统 |
| 17 |  | 防雷接地系统 |
| 18 |  | 空气调节系统 |
| 19 |  | 监控门禁系统 |
| 20 |  | 设备环境监控系统 |
| 21 |  | 消防报警及灭火系统 |
| 22 |  | UPS系统 |
| 23 | 生猪定点屠宰场 | 服务器 |
| 24 |  | 机柜 |
| 25 |  | UPS电源 |
| 26 |  | 电脑 |
| 27 |  | IC卡读写器 |
| 28 |  | 屠宰场信息化磅秤 |
| 29 |  | 流通服务卡 |
| 30 |  | 路由器 |
| 31 |  | 防火墙 |
| 32 |  | 交换机 |
| 33 |  | 室外无线AP |
| 34 |  | POE交换机 |
| 35 | 肉菜批发市场 | 服务器 |
| 36 |  | 机柜 |
| 37 |  | UPS电源 |
| 38 |  | 电脑 |
| 39 |  | IC卡读写器 |
| 40 |  | 批发市场信息化交易磅秤 |
| 41 |  | 无线电子追溯码秤 |
| 42 |  | 一体化查询机 |
| 43 |  | 流通服务卡 |
| 44 |  | 路由器 |
| 45 |  | 防火墙 |
| 46 |  | 交换机 |
| 47 |  | POE交换机 |
| 48 |  | 无线控制器AC |
| 49 |  | 室内无线AP |
| 50 |  | 票据打印机 |
| 51 | 菜市场 | 服务器 |
| 52 |  | 机柜 |
| 53 |  | UPS电源 |
| 54 |  | 电脑 |
| 55 |  | IC卡读写器 |
| 56 |  | 无线追溯码秤 |
| 57 |  | 一体化查询机 |
| 58 |  | 流通服务卡 |
| 59 |  | 路由器 |
| 60 |  | POE交换机 |
| 61 |  | 无线控制器AC |
| 62 |  | 室内无线AP |
| 63 | 产销对接超市 | 服务器 |
| 64 |  | 机柜 |
| 65 |  | UPS电源 |
| 66 |  | 电脑 |
| 67 |  | 流通服务卡 |
| 68 |  | 路由器 |
| 69 |  | POE交换机 |
| 70 |  | 室内无线AP |
| 71 | 配送企业 | 服务器 |
| 72 |  | 机柜 |
| 73 |  | UPS电源 |
| 74 |  | 电脑 |
| 75 |  | 路由器 |
| 76 |  | POE交换机 |
| 77 |  | 室外无线AP |
| 78 |  | 流通服务卡 |
| 79 | 专卖店 | IC卡读写器 |
| 80 |  | 电脑 |
| 81 |  | 无线电子追溯码秤 |
| 82 |  | 路由器 |
| 83 |  | 流通服务卡 |
| 84 | 团体采购单位 | IC卡读写器 |
| 85 |  | 电脑 |
| 86 |  | 路由器 |
| 87 |  | 流通服务卡 |
| 88 | 蔬菜及生猪基地 | 其他服务器 |
| 89 |  | 机柜 |
| 90 |  | UPS电源 |
| 91 |  | 电脑 |
| 92 |  | IC卡读写器 |
| 93 |  | 流通服务卡 |
| 94 |  | 路由器 |
| 95 |  | POE交换机 |
| 96 |  | 室外无线AP |
| 97 | 豆类加工企业 | 服务器 |
| 98 |  | 机柜 |
| 99 |  | UPS电源 |
| 100 |  | 电脑 |
| 101 |  | IC卡读写器 |
| 102 |  | 流通服务卡 |
| 103 |  | 路由器 |
| 104 |  | POE交换机 |
| 105 |  | 室外无线AP |

附件7.2

宁波市肉菜流通追溯体系建设项目各类型节点链条合成要求

| 序号 | 节点类型 | 理论合成链条 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生猪基地（6） | 生猪基地—生猪定点屠宰场—菜市场 |
| 2 |  | 生猪基地—生猪定点屠宰场—肉类批发市场—团购 |
| 3 |  | 生猪基地—生猪定点屠宰场—肉类批发市场—超市 |
| 4 |  | 生猪基地—生猪定点屠宰场—团购 |
| 5 |  | 生猪基地—生猪定点屠宰场—超市 |
| 6 |  | 生猪基地—生猪定点屠宰场—专卖店 |
| 7 | 蔬菜基地（5） | 蔬菜基地—蔬菜批发市场—菜市场 |
| 8 |  | 蔬菜基地—蔬菜批发市场—团购 |
| 9 |  | 蔬菜基地—蔬菜批发市场—超市 |
| 10 |  | 蔬菜基地—团购 |
| 11 |  | 蔬菜基地—超市 |
| 12 | 生猪定点屠宰场（6） | 生猪基地—生猪定点屠宰场—菜市场 |
| 13 |  | 生猪基地—生猪定点屠宰场—肉类批发市场—团购 |
| 14 |  | 生猪基地—生猪定点屠宰场—肉类批发市场—超市 |
| 15 |  | 生猪基地—生猪定点屠宰场—团购 |
| 16 |  | 生猪基地—生猪定点屠宰场—超市 |
| 17 |  | 生猪基地—生猪定点屠宰场—专卖店 |
| 18 | 肉类批发市场（2） | 生猪基地—生猪定点屠宰场—肉类批发市场—团购 |
| 19 |  | 生猪基地—生猪定点屠宰场—肉类批发市场—超市 |
| 20 | 蔬菜批发市场（3） | 蔬菜基地—蔬菜批发市场—菜市场 |
| 21 |  | 蔬菜基地—蔬菜批发市场—团购 |
| 22 |  | 蔬菜基地—蔬菜批发市场—超市 |
| 23 | 菜市场（4） | 生猪基地—生猪定点屠宰场—菜市场 |
| 24 |  | 蔬菜基地—蔬菜批发市场—菜市场 |
| 25 |  | 豆制品企业——菜市场 |
| 26 |  | 豆制品企业—配送企业—菜市场 |
| 27 | 团购（6） | 生猪基地—生猪定点屠宰场—肉类批发市场—团购 |
| 28 |  | 生猪基地—生猪定点屠宰场—团购 |
| 29 |  | 蔬菜基地—蔬菜批发市场—团购 |
| 30 |  | 蔬菜基地—团购 |
| 31 |  | 豆制品企业—团购 |
| 32 |  | 豆制品企业—配送企业—菜市场 |
| 33 | 超市（6） | 生猪基地—生猪定点屠宰场—肉类批发市场—超市 |
| 34 |  | 生猪基地—生猪定点屠宰场—超市 |
| 35 |  | 蔬菜基地—蔬菜批发市场—超市 |
| 36 |  | 蔬菜基地—超市 |
| 37 |  | 豆制品企业—超市 |
| 38 |  | 豆制品企业—配送企业—超市 |
| 39 | 专卖店（1） | 生猪基地—生猪定点屠宰场—专卖店 |
| 40 | 豆制品企业（6） | 豆制品企业—菜市场 |
| 41 |  | 豆制品企业—超市 |
| 42 |  | 豆制品企业—团购 |
| 43 |  | 豆制品企业—配送企业—菜市场 |
| 44 |  | 豆制品企业—配送企业—超市 |
| 45 |  | 豆制品企业—配送企业—团购 |
| 46 | 配送企业（3） | 配送企业—菜市场 |
| 47 |  | 配送企业—团购 |
| 48 |  | 配送企业—超市 |

附件7.3

宁波市肉菜流通追溯体系建设项目软件关键功能表

| 序号 | 系统 | 项目 | 关键功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市管理平台 | 经营主体信息汇总功能 | 汇集城市内流通节点追溯子系统上传的肉类蔬菜经营主体备案信息（包括主体编码、名称、类型、性质、联系电话） |
| 2 |  |  | 具备检索及汇总功能 |
| 5 |  | 经营主体信息汇总功能 | 汇集城市内流通节点追溯子系统上传的肉类蔬菜经营主体备案信息（包括主体编码、名称、类型、性质、联系电话） |
| 6 |  |  | 具备检索及汇总功能 |
| 7 |  | 追溯信息汇总及追溯链条合成功能 | 汇总屠宰厂产生的生猪进厂、屠宰检疫检验、肉品出厂信息 |
| 8 |  |  | 批发市场产生的肉菜进场、检测、交易信息 |
| 9 |  |  | 零售市场产生的肉菜进场、销售信息 |
| 10 |  |  | 团体消费单位产生的进货验收信息 |
| 11 |  |  | 汇总其他业态节点的进场、交易信息 |
| 12 |  |  | 提供过程信息查询和汇总功能 |
| 14 |  | 应急事件处置 | 第一时间明确应急事件产生的上下游环节，锁定源头、追踪流向 |
| 15 |  |  | 实现应急信息访问权限认证 |
| 16 |  |  | 对返回信息进行链条合成和综合利用 |
| 17 |  |  | 流通链条合成功能 |
| 18 |  |  | 应急信息发布功能 |
| 19 |  | 追溯信息综合分析利用功能 | 建立有效的信息统计方法和问题发现工具 |
| 21 |  | 综合信息服务功能 | 实现追溯信息查询、在线调查、公众留言等功能 |
| 23 |  |  | 通过网站、一体化查询机、12312热线及手机短消息方式提供给消费者根据追溯码查询肉菜相关信息 |
| 24 |  | 数据上传中央平台功能 | 按商务部具体指标及指标排列顺序，于每日24时前向中央追溯管理平台上传当天数据信息 |
| 25 | 屠宰场追溯子系统 | 经营主体备案功能 | 进场经营者须凭有效身份证件、营业执照，并提供对应复印件，到屠宰厂进行备案 |
| 26 |  |  | 实行持卡经营 |
| 27 |  |  | 进场批发商须在所在经营场所进行主体备案 |
| 28 |  | 生猪进场登记功能 | 本地生猪基地的生猪进场时，进场处工作人员对经营户（货主）进行验卡验票操作 |
| 29 |  |  | 非本地生猪基地的生猪进场时，进场处工作人员手工登记生猪的生猪产地动物检疫合格证明等信息 |
| 30 |  |  | 建立进货单（电子台帐） |
| 31 |  |  | 根据确定的批次，自动生成或手工登记进货单（电子台帐），包含该批次生猪的进场时间、毛猪经营户（货主）、生猪产地检疫合格证明编号、产地、养殖场名称、检疫证进场数量、实际进场数量、途亡数量、运输车辆号、检验结果、采购价等信息 |
| 32 |  | 检疫结果登记功能 | 毛猪经营户（货主）、检测批次、产地、检疫证号、头数、抽检时间、检测员、采样头数、阳性头数、检验检疫说明 |
| 33 |  | 肉品出厂登记功能 | 白肉批发商（买主）持卡取肉时，在白肉过磅处的信息化磅秤上进行刷卡交易，将交易信息写入追溯子系统服务器中 |
| 34 |  |  | 白肉批发商（买主）持卡至结算处（过磅处），结算处（过磅处）工作人员通过进行刷卡操作来确认销售，将销售信息写入白肉批发商流通服务卡中 |
| 35 |  | 信息上传功能 | 每一小时上传数据 |
| 36 | 批发市场追溯子系统 | 经营主体备案功能 | 肉类蔬菜经营户须在批发市场进行实名备案并办理流通服务卡 |
| 37 |  |  | 进场肉类蔬菜批发商须在所在经营场所进行主体备案 |
| 38 |  |  | 经营者须持卡交易 |
| 39 |  | 肉菜进场登记功能 | 本地蔬菜基地或生猪定点屠宰场的肉类蔬菜进场时，进场处工作人员对肉类蔬菜货主进行验卡验票操作 |
| 40 |  |  | 自产自销的蔬菜或来源于外地的肉类蔬菜进场时，进场处工作人员手工登记肉类蔬菜的来源信息 |
| 41 |  |  | 根据确定的批次，自动生成或手工登记进货单（电子台帐）。其中，肉类包含该白肉的生猪定点屠宰场、生猪产地、供货商名称（毛猪经营户）、数量、重量、动物检疫合格证号、肉品品质检疫证号、进场时间、运输车辆号等信息，蔬菜包含蔬菜基地（或种植户（场））、蔬菜产地、供货商名称（蔬菜货主）、品种、数量（重量）、产地证明号或上市凭证号、进场时间、运输车辆号等信息 |
| 42 |  | 肉菜检测结果登记功能 | 肉类经营户（货主）、检测批次、产地、检疫证号、头数、抽检时间、检测员、采样头数、阳性头数、检验检疫说明 |
| 43 |  |  | 将蔬菜经营户（货主）、检测批次、蔬菜品名、蔬菜品种、样品编号、检测员、检测结果、检测结果说明 |
| 44 |  | 肉菜交易登记功能 | 肉类蔬菜经营户（货主）和肉类蔬菜批发商（买主）进行交易时，将交易信息导入该批次电子台帐 |
| 45 |  | 电子结算管理 | 肉类蔬菜批发商（买主）持卡到电子结算中心结算，将交易信息写入肉类蔬菜批发商（买主）流通服务卡中 |
| 46 |  |  | 可以通过IC卡对客户和市场管理人员进行管理 |
| 47 |  |  | 具有相关报表的生成功能 |
| 48 |  |  | 可以对一些系统参数进行设置 |
| 49 |  |  | 能够完成收银和结算工作 |
| 50 |  |  | 能够对一次进行的结算或收银 |
| 51 |  | 信息上传功能 | 每一小时上传数据 |
| 52 | 零售市场追溯子系统 | 经营主体备案功能 | 进场肉类蔬菜经营户须在零售市场进行实名备案并办理流通服务卡 |
| 53 |  |  | 经营者须持卡经营 |
| 54 |  | 肉菜进场登记功能 | 来源于本地蔬菜基地、生猪定点屠宰场或肉类蔬菜批发市场的肉类蔬菜进场时，进场处工作人员对肉类蔬菜货主进行验卡验票操作 |
| 55 |  |  | 自产自销的蔬菜或来源于外地的肉类蔬菜进场时，进场处工作人员手工录入肉类蔬菜的来源信息 |
| 56 |  |  | 根据确定的批次，自动生成或手工登记进货单（电子台帐）。其中，肉类包含该白肉的生猪定点屠宰场或肉类蔬菜批发市场、毛猪经营户或批发市场经营户、产地、肉品品质检疫证号、数量、重量、进场时间、运输车辆号等信息，蔬菜包含蔬菜基地（或种植户（场））、蔬菜产地、蔬菜批发市场、蔬菜批发市场摊位主、品种、数量（重量）、产地证明号或上市凭证号、进场时间、运输车辆号等信息 |
| 57 |  | 肉菜交易打单功能 | 经营户进行销售时，打印零售凭证 |
| 60 |  | 信息上传 | 每一小时上传数据 |
| 61 | 产销对接超市子系统 | 供应商备案功能 | 进场经营户须在批发市场进行实名备案并办理流通服务卡 |
| 62 |  |  | 经营者须持卡经营 |
| 63 |  | 肉菜进场登记功能 | 来源于本地蔬菜基地、生猪定点屠宰场或肉类蔬菜批发市场的肉类蔬菜进场时，进场处工作人员进行验卡验票操作 |
| 64 |  |  | 自产自销的蔬菜或来源于外地的肉类蔬菜进场时，进场处工作人员手工登记肉类蔬菜的来源信息 |
| 65 |  |  | 根据确定的批次，自动生成或手工登记进货单（电子台帐）。其中，肉类包含该白肉的生猪定点屠宰场或肉类蔬菜批发市场、毛猪经营户或批发市场经营户、产地、肉品品质检疫证号、数量、重量、进场时间、运输车辆号等信息，蔬菜包含蔬菜基地（或种植户（场））、蔬菜产地、批发商（蔬菜货主）、品种、数量（重量）、产地证明号或上市凭证号、进场时间、运输车辆号等信息 |
| 66 |  | 销售管理 | 工作人员进行销售时，打印零售凭证 |
| 67 |  | 信息上传 | 每一小时上传数据 |
| 68 | 团体消费 | 入场确认 | 进团体采购单位时进行验卡验票操作 |
| 69 |  |  | 根据确定的批次，自动生成登记进货单（电子台帐）。包含该白肉的生猪定点屠宰场或肉类蔬菜批发市场、毛猪经营户或批发市场经营户、产地、肉品品质检疫证号、数量、重量、进场时间、车辆运输号等信息 |
| 70 |  | 耗用登记 | 手工登记每日肉类蔬菜耗用情况，自动导入该批次电子台帐 |
| 71 |  | 信息上传 | 每一小时自动上传数据 |
| 72 | 蔬菜基地追溯 | 经营者管理 | 进场蔬菜采购者如是经营主体，需在所在经营场所进行备案并办理流通服务卡，经营者须持卡交易 |
| 73 |  | 采购管理 | 记录种子、化肥、农药采购的批次、供应商、品牌、采购量、采购时间、操作人等信息 |
| 74 |  | 种植管理 | 记录日常种植管理中各地块播种、施肥、打农药、收获等蔬菜种植全过程信息 |
| 75 |  | 蔬菜检测信息 | 检测时间、蔬菜地块、蔬菜品名、蔬菜品种、样品编号、检测员、检测结果、检测结果说明 |
| 76 |  | 销售管理 | 经营者持卡购买蔬菜后，将交易信息写入采购方流通服务卡中，同时写入追溯子系统服务器中 |
| 77 |  | 信息同步 | 每一小时上传数据 |
| 78 | 生猪基地 | 经营者管理 | 进场单位肉类采购者如是经营主体，需在所在经营场所进行过备案并办理流通服务卡，经营者须持卡交易 |
| 79 |  | 采购管理 | 记录仔猪、饲料、药品采购的批次、供应商、品牌、采购量、采购时间、操作人等信息 |
| 80 |  | 养殖管理 | 记录日常养殖管理中各猪舍生猪从仔猪出生或投放、食用饲料、防疫、出栏等养殖全过程信息 |
| 81 |  | 销售管理 | 经营者持卡购买生猪后，将交易信息写入采购方流通服务卡中，同时写入追溯子系统服务器中。经营者持卡购买生猪后出场时，进行验卡验票操作 |
| 82 |  | 信息同步 | 每一小时上传数据 |
| 83 | 豆类加工企业追溯子系统 | 经营者管理 | 进场单位采购者如是经营主体，需在所在经营场所进行过备案并办理流通服务卡，经营者须持卡交易 |
| 84 |  | 采购管理 | 记录加工原材料的批次、供应商、品牌、采购量、采购时间、操作人等信息 |
| 85 |  | 加工管理 | 加工原料质量抽检 |
| 86 |  |  | 产品质量抽检 |
| 87 |  |  | 批次管理 |
| 88 |  | 销售管理 | 经营者持卡购买产品后，将交易信息写入采购方流通服务卡中，同时写入追溯子系统服务器中 |
| 89 |  | 信息同步 | 每一小时上传数据 |
| 90 | 配送追溯 | 进货管理 | 来源于本地蔬菜基地、生猪定点屠宰场或肉类蔬菜批发市场的肉类蔬菜进场时，进场处工作人员进行验卡验票操作 |
| 91 |  |  | 自产自销的蔬菜或来源于外地的肉类蔬菜进场时，进场处工作人员手工登记肉类蔬菜的来源信息 |
| 92 |  |  | 根据确定的批次，自动生成或手工登记进货单（电子台帐）。其中，肉类包含该白肉的生猪定点屠宰场或肉类蔬菜批发市场、毛猪经营户或批发市场经营户、产地、肉品品质检疫证号、数量、重量、进场时间、运输车辆号等信息，蔬菜包含蔬菜基地（或种植户（场））、蔬菜产地、批发商（蔬菜货主）、品种、数量（重量）、产地证明号或上市凭证号、进场时间、运输车辆号等信息 |
| 93 |  | 销售管理 | 配送企业向经营者配送时，将交易信息写入采购方流通服务卡中，同时写入追溯子系统服务器中 |
| 94 |  | 信息上传 | 每一小时上传数据 |
| 95 | 专卖店追溯 | 进货管理 | 来源于本地生猪定点屠宰场或肉类蔬菜批发市场的肉类蔬菜进场时，进场处工作人员进行验卡验票操作 |
| 96 |  |  | 品牌肉或来源于外地的肉类蔬菜进场时，进场处工作人员手工登记肉类蔬菜的来源信息。建立进货单（电子台帐） |
| 97 |  |  | 根据确定的批次，自动生成或手工登记进货单（电子台帐）。包含该白肉的生猪定点屠宰场或肉类蔬菜批发市场、毛猪经营户或批发市场经营户、产地、肉品品质检疫证号、数量、重量、进场时间、运输车辆号等信息 |
| 98 |  | 销售登记 | 工作人员进行销售时，打印零售凭证 |
| 99 |  | 信息上传 | 每一小时上传数据 |