宁波市肉菜流通追溯体系建设项目竣工验收方案

为对宁波肉菜流通追溯体系建设项目的建设目标达成情况、建设内容完成情况、项目质量完成情况、资金使用情况、交付使用情况进行一个综合全面的评价。在项目初步验收的工作基础上，根据商务部肉菜流通追溯体系建设试点考核评估办法、宁波市肉菜流通追溯体系建设项目合同及招投标文件及国家有关电子政务建设项目验收规范制定本竣工验收方案。

一、术语及定义

1、子项竣工验收：按市、县（市）区和期别进行分项竣工验收，由各分项业主组成的竣工验收领导小组组织子项竣工验收。

2、项目整体竣工验收：对全市肉菜流通追溯体系建设一期项目、二期项目进行整体竣工验收，由市贸易局组成的竣工验收领导小组负责组织项目整体竣工验收。

二、验收范围

宁波市肉菜流通追溯体系建设一期、二期项目及相关增补建设项目合同约定的各项建设内容。

三、验收内容

（一）子项竣工验收内容

子项竣工重点验收内容为各子项合同履约情况，资产形成情况，具体如下：

1、软件系统：验收软件合同规定的开发内容的履行情况。验收软件合同规定的实施工作的履行情况。验收软件系统试运行的稳定性。验收软件系统初验后问题整改情况。

2、广域网：验收线路最终接入数量、网络连通性、带宽及线路维护情况。

3、流通节点：验收合同约定的节点建成情况。验收设备采购及安装部署情况。验收软硬件功能及初步验收后问题整改情况。

（二）项目整体竣工验收内容

1、验收整体工程的建设内容完成情况、质量情况及资金使用情况。

2、评价项目整体建成效益及交付使用情况。

3、检查项目各相关单位执行国家法律、法规情况。

四、验收条件

（一）子项竣工验收条件

1、分项已按合同要求完成项目所有建设、调试及培训任务，满足系统运行的需要。

2、分项已通过初步验收并形成初步验收报告。

3、分项已完成初验存在问题的整改，形成问题整改报告（附件三）。

4、分项已通过试运行（三个月）并形成试运行报告（附件四）。

5、项目文档整理齐全。

（二）整体竣工验收条件

1、所有分项均通过竣工验收并形成竣工验收报告。

2、软件系统、网络项目通过第三方测试合格。

3、所有分项文档整理完全并签收完整。

五、验收组织

1、由市贸易局成立“宁波市肉菜流通追溯体系建设竣工验收领导小组”。负责组织市本级子项竣工及项目整体竣工验收工作，同时派员参加县（市）区子项竣工验收的现场验收工作。

2、市级验收领导小组下设专家组，负责对全市整体项目的技术建成、经济建成、效益建成进行综合评价。

3、各县（市、区）成立相应的验收领导小组，负责组织属地节点的子项竣工验收工作，并可根据各自实际需要聘请相关专家参与验收。专家主要负责对子项软硬件功能的实现及科学性进行综合评价。

六、验收方法

（一）子项竣工验收方法

子项竣工验收采取市区两级分项验收的方法，由各子项的业主单位负责属地子项的竣工验收。

1、市贸易局负责对软件系统、广域网及市属流通节点（城市管理平台、市蔬菜批发交易市场、市肉禽蛋批发市场）进行竣工验收。

2、各县（市、区）按照建设合同负责对属地流通节点建设项目的竣工验收。

（二）项目整体竣工验收方法

1、项目整体竣工验收由市贸易局负责组织，委托专家组负责开展项目整体竣工验收工作，委托专家重点检查项目建设、设计、监理、施工、招标采购、档案资料、资金使用等情况，提出评价意见和建议。

2、由市贸易局委托第三方相关专业机构，在项目整体竣工验收前对应用软件、网络进行技术检测评估，对项目变更进行造价审计。

七、验收流程

（一）分项验收流程

1、试运行情况审核

（1）各子项目承建单位对试运行情况进行总结提交《宁波市肉菜流通追溯体系建设项目试运行总结报告》至监理单位进行审核。

（2）监理单位审核通过试运行总结报告后报业主方复审通过。

2、分项验收报审

（1）子项目的集成单位按《宁波市肉菜流通追溯体系建设项目竣工验收文档标准》对各承建单位的项目文档进行汇总，与子项目的竣工验收报审表一并提交至监理单位。

（2）监理单位对承建单位的文档和报审表进行审核并签署监理审核意见，再将承建方文档、监理方文档及报审表一并提交给各子项目的业主单位。

（3）业主方按照《宁波市肉菜流通追溯体系建设项目竣工验收文档标准》准备好业主方的文档，并对提交的整个项目的建设及监理文档进行审核。根据文档审核和当地子项目的实际情况，决定子项竣工验收与否。

3、组织验收

（1）实地检查

- 软件系统的实地检查

由市贸易局组织验收小组对软件系统进行实地考察，软件开发单位、监理单位、子项目集成单位及相关人员参加。在城市管理平台统一对各业态子系统进行考察，步骤如下：

①验收小组对软件在初验、第三方测试及试运行过程中存在问题的整改情况进行检查。

②验收小组对城市管理平台的软件功能实现情况，全市追溯信息管理汇总情况，追溯链条合成情况，追溯数据上传中央平台的情况进行检查。

③验收小组通过远程登录的方式，对各业态子系统的软件功能实现情况、软件系统使用情况，数据接受上传情况进行检查。

④验收小组对软件相关文档的完整性进行检查。

- 流通节点的实地检查

由各子项目的业主单位组织验收小组对属地流通节点进行实地检查，集成单位、软件开发单位、溯源秤供应商、监理单位及相关人员参加，对建成节点根据需要进行抽查。步骤如下：

①验收小组对初验后新安装的节点设备进行检查清点。

②验收小组对流通节点在初验、第三方测试及试运行过程中存在问题的整改情况进行检查。

③验收小组对试运行期间，节点软硬件运行稳定性进行检查。

④验收小组对节点追溯系统的运行管理情况进行检查。

⑤验收小组对流通节点相关文档的完整性进行检查。

（2）总结汇报

①子项目业主方对项目的建设背景、建设历程、建设成效及下阶段工作方向进行总结汇报。

②集成单位、软件单位、溯源秤供应商、网络供应商对子项目的建设内容、实施方案、交付成果、产品主要技术进行总结汇报。

③监理单位对子项目的总体建设内容、建设各方、实施进度、质量成果、投资控制、文档控制、协调管理的完成情况进行汇报。

（3）验收评估

①验收小组讨论并签署《宁波市肉菜流通追溯体系建设项目竣工验收报告》，各承建单位各一份、监理单位一份、业主方二份。

②明确遗留问题的处理方案，由监理方负责整理形成《工程备忘录》。

4、资料归档

①各方根据《宁波市肉菜流通追溯体系建设项目竣工验收文档标准》的要求，自行完成文档的归档工作。

②按照文档要求，需要相关单位签收的必须签收完整。

③每个子项目的竣工验收文档一式三份，业主单位、承建单位、监理单位各一份,各自整理归档。

（二）整体验收流程

1、分项验收情况审核

（1）县（市）区商务部门将子项目的验收报告提交至市贸易局一份。

（2）由监理单位负责收集各子项的竣工验收文档，并审核文档是否齐全并签收完整。并将结果报市贸易局，市贸易局根据全市子项竣工验收的完成情况及第三方评估结果，决定是否组织项目整体竣工验收

2、组织验收

项目整体竣工验收委托专家组开展，验收具体的流程及形式最终由专家组设定，暂定流程如下：

（1）系统演示

由软件单位负责向专家组介绍宁波市肉菜流通追溯体系的技术架构、功能体系、技术特色及管理特色并做系统演示。

（2）总结汇报

①市贸易局对项目的建设背景、建设历程、建设成效及下阶段工作方向进行总结汇报。

②县（市、区）商务局代表对属地项目的推进情况，运行管理情况，交付使用情况进行总结汇报。

③系统的用户代表宣读系统使用报告。

④集成单位、软件单位、溯源秤供应商、网络供应商对项目整体的建设内容、实施方案、交付成果、产品主要技术进行总结汇报。

⑤监理单位对项目的整体建设内容、建设各方、实施进度、质量成果、投资控制、文档控制、协调管理的完成情况进行汇报。

（3）验收评估

①专家组进行提问，各方答疑。

②承建单位、监理单位退场，专家组讨论竣工验收结果，形成《宁波市肉菜流通追溯体系建设项目竣工验收报告》并签署。

③明确遗留问题的处理方案，形成《工程备忘录》。

3、资料归档

由监理单位牵头组织整理全市项目整体竣工验收资料，一式叁份，监理单位、承建单位及市贸易局各自归档。

附件：

一、宁波市肉菜流通追溯体系建设第三方测试方案

二、宁波市肉菜流通追溯体系建设项目竣工验收报审表

三、宁波市肉菜流通追溯体系建设项目问题整改报告

四、宁波市肉菜流通追溯体系建设项目试运行总结报告

五、宁波市肉菜流通追溯体系建设项目竣工验收报告

六、宁波市肉菜流通追溯体系建设项目竣工验收文档标准

附件一：

宁波市肉菜流通追溯体系第三方测试方案

一、测试目的

通过对宁波市肉菜流通追溯系统进行验收测试，测试系统是否达到设计需求和实际应用要求，对集成网络的通讯性能、安全性能，以及软件系统在预期最繁重工作时和不同工作量条件下的性能及功能的完整性进行技术判定。

二、测试内容

（一）软件测试

软件测试范围包括城市管理平台、九大业态子系统及项目范围的各项增补系统。测试内容如下：

1、软件性能测试：负载及压力测试，评价软件在不同级别并发量下的速度、稳定性及可靠性。

2、软件设计检查：对软件设计的合理性进行评估，包括软件架构设计、容错设计、UI设计、数据库设计。

3、软件功能检查：对现有软件功能的完整性进行检查，评估软件是否完成合同及招标文件要求，检查是否存在功能漏洞。

4、软件联通性检查：对各追溯子系统的信息互通功能、相关配置及稳定性进行检查，是否存在漏洞。

（二）网络测试

网络测试范围包括城市管理平台及各节点的局域网及各节点间的广域网。测试内容如下：

1、网络吞吐量测试：测试网络在不丢包情况下最大转发速率。

2、网络丢包率测试：测试网络在稳定的负载下由于缺少资源应转发而没有转发的包占全部包的百分比。

3、网络最大延时和抖动测试：测试在吞吐量下不同帧大小情况下的网络包转发时延和时延随时间的变化。

4、防火墙性能测试：对防火墙的吞吐量、最大并发连接数、新建连接速率、攻击背景下新建连接速率进行测试。

三、测试方法

1、抽查测试：各业态抽取一个代表节点进行软件及网络测试，同类业态原则上不做重复测试。

2、专项测试：对日常运行中始终存在故障且故障原因不明的节点进行专项测试，如南街菜市场等。

四、测试步骤

1、制定详细测试方案

由第三方测试单位根据合同、招投标文件及本案，制定详细的测试方案，明确测试工具、测试策略、流程及进度安排。

2、搭建测试环境及测试工具

由第三方测试单位负责测试环境及工具的搭建，软件单位及集成单位配合。

3、现场测试

第三方测试单位根据详细的测试方案对软件及网络进行测试，并做好测试记录。现场测试结束后将存在问题反馈给软件单位及集成单位并提出整改意见。

4、问题整改及回归测试

软件单位及集成单位根据第三方测试单位的要求对存在问题进行整改，整改后由第三方测试单位对问题部门进行回归测试，做好测试记录并评测问题是否解决。

5、出具评估结果

第三方测试单位根据现场测试及回归测试的结果，对本项目的软件及网络的质量和性能进行整体评估。

五、对第三方测试单位的资质要求

1、具有国家合格评定的测试资质

2、具有国家认可的软件测试保密资质

3、具备技术水平优良的测试队伍，具备专家测试能力

4、具备丰富的信息化项目测试经验

5、测试工具齐全

附件二

验收统表_029

宁波市肉菜流通追溯体系建设项目竣工验收报审表

项目名称（子项目）：                                           编号：

竣工验收报审（承建单位填写）

致： （业主、监理单位） 我方已按合同要求完成了 工程，经自检合格，现报上该工程竣工验收报审表，请审核并根据合同有关要求组织竣工验收。 附件：宁波市肉菜流通追溯体项目建设文档资料 承建单位会签 单位（盖章）： 项目经理（签字）： 日期： 单位（盖章）： 项目经理（签字）： 日期： 单位（盖章）： 项目经理（签字）： 日期： 单位（盖章）： 项目经理（签字）： 日期：

监理单位审核意见

监理单位（盖章）：____________ 总监理工程师（签字）：____________ 日 期 ：____________

业主单位审批意见

业主单位（盖章）：____________ 代表（签字）：____________ 日 期 ：____________

本表一式叁份，签证后业主单位、承建单位、监理单位各壹份。

附件三

验收统表_031

宁波市肉菜流通追溯体系建设项目问题整改报告

项目名称（子项目）：                                           编号：

| 问题整改情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 问题描述 | 问题整改情况 |
| 提交单位 |  |  |
| 提交单位（盖章）：____________ 项目经理（签字）：____________ 日 期 ：____________ |  |  |
| 监理审批意见 |  |  |
| 监理单位（盖章）：____________ 监理工程师（签字）：____________ 日 期 ：____________ |  |  |
| 业主审批意见 |  |  |
| 业主单位（盖章）：____________ 代表（签字）：____________ 日 期 ：____________ |  |  |

本表一式叁份，签证后业主单位、承建单位、监理单位各壹份。

附件四

验收统表_030

宁波市肉菜流通追溯体系建设项目试运行总结报告

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 试运行开始时间 |  |  |  |  | 试运行结束时间 |  |  |
| 试运行范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运行内容: |  |  |  |  |  |  |  |
| 在试运行期间，我方主要工作内容如下： |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运行报告： 项目试运行至今，硬件系统稳定运行，突发故障得到及时有效解决，保障软件业务系统运行稳定，满足上线要求，各方代表同意签署试运行报告。 承建单位签字（盖章）： 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 初验及试运行存在问题记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 出现问题 |  | 处理过程 |  |  |  | 结果 |
| 监理审批意见 |  |  |  | 业主审批意见 |  |  |  |
| 监理单位（盖章）：____________ 总监理工程师（签字）：____________ 日期：____________ |  |  |  | 业主单位（盖章）：____________ 代表（签字）：____________ 日期：____________ |  |  |  |

本表一式叁份，签证后业主单位、承建单位、监理单位各壹份。

附件五

验收统表_033

宁波市肉菜流通追溯体系建设项目竣工验收报告

项目名称（子项目）：                                          编号：

| 验收内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目各方 | 业主单位 |  |  |  |
|  | 承建单位 |  |  |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |  |
| 承建单位(盖章)： 项目经理（签字）： 日期： |  |  | 监理单位(盖章)： 总监理工程师（签字）： 日期： | 业主单位(盖章)： 代表人（签字）： 日期： |
| 单位(盖章)： 代表人（签字）： 日期： |  |  | 单位(盖章)： 代表人（签字）： 日期： | 单位(盖章)： 代表人（签字）： 日期： |

本表份数根据签收单位数量确定，各承建单位壹份、监理单位壹份、业主方贰份

附件六

宁波市肉菜流通追溯体系建设项目竣工验收文档标准

1、承建单位文档

| 序号 | 文档类型 | 文档名称 | 提交单位 | 签署要求 | 文档模版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初验文档 | 开工、设计、测试、报审、培训、维护文档 | 各承建单位 | 三方签署 | 参照初验文档标准 |
| 2 | 竣工文档 | 专项验收报告 |  | 三方签署 | 验收统表_024 |
| 3 |  | 初验报告 |  | 三方签署 | 验收统表_016 |
| 4 |  | 问题整改报告 |  | 三方签署 | 验收统表_031 |
| 5 |  | 试运行报告 |  | 三方签署 | 验收统表_030 |
| 6 |  | 竣工验收报审表 |  | 三方签署 | 验收统表_029 |
| 7 |  | 项目总结报告 |  | 三方签署 | 《文档编写规范》 |
| 8 |  | 竣工验收报告 |  | 三方签署 | 验收统表_033 |
| 9 |  | 资产交付清单 |  | 三方签署 | 验收统表_032 |

2、监理单位文档

| 序号 | 文档类型 | 文档名称 | 提交单位 | 签署要求 | 文档模版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总结文档 | 监理总结报告 | 监理单位 | 监理盖章 | 监理模版 |
| 2 |  | 试运行评估意见 |  | 监理盖章 |  |
| 3 | 指令文档 | 监理通知单 |  | 三方签署 |  |
| 4 |  | 工作联系单 |  | 三方签署 |  |
| 5 |  | 质量抽查记录 |  | 监理签署 |  |
| 6 |  | 专题报告 |  | 三方签署 |  |
| 7 | 纪要文档 | 会议纪要 |  | 三方签署 |  |
| 8 |  | 工程备忘录 |  | 三方签署 |  |
| 9 | 过程文档 | 设备开箱记录 |  | 三方签署 |  |
| 10 |  | 旁站记录 |  | 三方签署 |  |
| 11 |  | 监理周报 |  | 三方签署 |  |
| 12 | 报审文档 | 设备报审表 |  | 三方签署 |  |
| 13 |  | 开工报审表 |  | 三方签署 |  |

3、业主单位文档

| 序号 | 文档类型 | 文档名称 | 提交单位 | 签署要求 | 文档模版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总结文档 | 建设工作总结 | 业主单位 | 业主盖章 | 《文档编写规范》 |
| 2 | 立项文档 | 立项申请 |  | 正式发文 | 无 |
| 3 |  | 立项批复文件 |  |  |  |
| 4 |  | 建设方案 |  |  |  |
| 5 | 招投标文件 | 招标文件 |  |  |  |
| 6 |  | 投标文件 |  |  |  |
| 7 |  | 合同文件 |  |  |  |
| 8 | 审批文件 | 关于采购变更申请 |  |  |  |
| 9 |  | 关于采购变更的批复 |  |  |  |